
[image: image1.wmf]
上发改字〔2025〕44号

[image: image2.wmf]
关于上犹县油石乡新建运动休憩场所及配套设施建设项目可行性研究报告的批复   

上犹县茶果发展服务中心：

报来《关于请求审批上犹县油石乡新建运动休憩场所及配套设施建设项目可行性研究报告的请示》（上茶果字〔2025〕6号）及有关材料收悉。经研究，现就该项目可行性研究报告批复如下:

一、为有效促进全民健身活动的普及，推动乡村体育发展，依据《政府投资条例》（国务院令712号）、《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号），同意实施上犹县油石乡新建运动休憩场所及配套设施建设项目（项目代码：2504-360724-04-01-282954），并原则同意上犹县油石乡新建运动休憩场所及配套设施建设项目可行性研究报告提出的项目建设方案。项目单位为上犹县茶果发展服务中心。

二、项目建设地点为上犹县油石乡河唇村。

三、项目的主要建设内容和规模：新建占地面积约600 平方米钢架结构匹克球场1座及油石村小水坑周边环境整治提升、边坡治理复绿、行道树种植、给排水等。

四、项目计划建设工期3个月。

五、项目总投资约480万元，其中工程费用426.5万元，工程建设其他费用30.64万元，预备费22.86万元。资金来源为拟争取的专项债资金或项目融资款。

六、按照相关法律、行政法规的规定，批复项目应附前置条件的相关文件是《关于出具上犹县油石乡新建运动休憩场所及配套设施建设项目用地预审与选址意见书相关意见的复函》等。
七、请项目单位按照《江西省政府投资管理办法》(省人民政府令第251号)要求，在下一步工作中加强项目管理，严格控制投资，确保建设工期和质量。严禁在项目中设置培训中心等各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所。

八、如需对本项目批复文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《江西省政府投资管理办法》（省政府令第251号）的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

九、请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十、工程建设必须按照《中华人民共和国安全生产法》要求，严格执行“建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用”的安全生产“三同时”制度，认真落实各项安全生产措施。

十一、本批复有效期为二年，需要延期的请在二年期限届满的三十个工作日前，向我委申请延期。本批复只能延期一次，延期期限最长不得超过一年。国家另有规定的，依照其规定执行。


2025年5月19日


上犹县发展和改革委员会办公室      2025年5月19日印发   

� CONTROL iSignatureOffice.SignatureCtrl \s ���








_1809152494.unknown

